# Zápis č. 3

# ze zasedání Akademického senátu Lékařské fakulty UP

# ze dne 22. 2. 2011

Přítomno celkem v průběhu jednání:   29 senátorů

Omluveni:  MUDr. Kantor Lumír, Ph.D., doc. MUDr. Oborná Ivana, Ph.D., prof. MUDr. Petřek Martin, CSc., MUDr. Riegrová Dagmar, CSc., doc. MUDr. Gallo Jiří, Ph.D., MUC. Adamusová Petra, MUC. Bojko Jakub

Vedení LF UP:  prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., prof. MUDr. Vladimír Mihál, CSc., prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.,  RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D, doc. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D., Ing. Alina Antošová

Jednání Akademického senátu LF UP zahájil a řídil předseda doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Na počátku jednání bylo přítomno 24 senátorů, akademický senát LF UP byl usnášeníschopný.

Předseda AS předložil návrh programu schůze. Navržený program zasedání byl všemi přítomnými schválen.

Program:

- Kontrola zápisu z minulé schůze AS LF UP

- Projednání nového Studijního a zkušebního řádu UP

- Informace o plánu stavebních prací (dostavba TÚ LF UP a výstavba Ústavu molekulární a translační medicíny) a s tím souvisejících omezení v areálu LF UP a FNOL

- Různé

13:08 přišli MUDr. Ćwiertka a prof. Indrák (26 senátorů)

Ad 1. Kontrola zápisu z minulé schůze AS LF UP

Doc. Papajík provedl kontrolu zápisu a plnění úkolů z minulého jednání. K zápisu byly vzneseny připomínky.

Do volební komise pro volby do AS UP byla navržena studentka, která s návrhem nebyla obeznámena a z osobních důvodů nemůže být členkou této komise. Navrhovatelka této kandidátky MUC. Nudzajová se všem senátorům za své pochybení omluvila. Mgr. Kurfürst vyjádřil nespokojenost s malým počtem studentů v Pedagogické komisi. Doc. Papajík konstatoval, že podle VJŘ AS LF UP je možné na kterékoliv další schůzi AS navrhnout a volit další členy komisí až do celkového počtu 10 členů v každé komisi.

Proběhlo hlasování o schválení tohoto zápisu. Hlasovalo 26 senátorů. Zápis z minulého jednání byl všemi senátory schválen.

13:19 přišel prof. Klein (27 senátorů)

Ad 2. Projednání nového Studijního a zkušebního řádu UP

Doc. Papajík vyzval všechny zúčastněné senátory k hlasování o možnosti Ing. Antošové (vedoucí Studijního oddělení LF UP) vyjádřit se v diskusi při projednávání materiálu.

Tento návrh byl všemi senátory jednomyslně odsouhlasen.

13:36 přišel MUDr. Horčička (28 senátorů)

Proděkan Kolář se ujal slova a promítl text návrhu Studijního a zkušebního řádu UP i s připomínkami senátorů a Ing. Antošové, které mu byly zaslány poštou. Všichni senátoři byli s tímto návrhem předem řádně seznámeni a mohli tento řád připomínkovat elektronickou cestou. Celý studijní řád byl postupně diskutován a senátoři se k daným připomínkám dále vyjadřovali a text společně s proděkanem prof. Kolářem upravovali. Proděkan prof. Kolář připraví finální text připomínkovaného Studijního a zkušebního řádu UP jako materiál za LF a postoupí jej prorektorovi UP pro studijní záležitosti doc. Zouharovi. Finální verzi s připomínkami všech fakult projedná ještě Pedagogická komise UP a posléze jej předloží ke schválení AS UP.

13:48 přišel MUC. Bodnár (29 senátorů)

Usnesení č. 11: AS LF UP bere na vědomí předložený materiál SZŘ UP. AS LF UP má k tomuto materiálu připomínky, které byly zapracovány do textu při diskusi. AS LF UP pověřuje proděkana prof. Koláře, aby tento připomínkovaný materiál předal prorektorovi UP pro studijní záležitosti doc. Zouharovi.

Proběhlo hlasování. Usnesení bylo všemi senátory přijato.

14.32 odešel MUDr. Cwiertka (28 senátorů)

Ad 3. Informace o plánu stavebních prací (dostavba TÚ LF UP a výstavba Ústavu molekulární a translační medicíny) a s tím souvisejících omezení v areálu LF UP a FNOL

Proděkan doc. Modrianský přednesl krátkou prezentaci Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku na Lékařské fakultě UP. Podal informace o časovém harmonogramu dostavby Teoretických ústavů především v souvislosti s provozními a dopravními omezeními po dobu výstavby. Nejvíce se provozu budovy Teoretických ústavů dotkne rekonstrukce auly a malých poslucháren, které jsou součástí projektu dostavby. Uvedl klíčová data a související omezení:

1. 3. 2011 – zahájení prací v podzemí auly. Přestože hlavní stavební činnost bude probíhat v době od 18:00 hod. do 6:00 hod., postupně dojde k dalšímu omezení pohybu zaměstnanců LF UP za budovou Teoretických ústavů.

1. 4. 2011 – zahájení prací na střeše auly. Dojde ke zvýšení hladiny hluku během dne, zhruba srovnatelné s nedávnou výměnou oken a úpravy fasád.

16. 6. 2011 – ukončení provozu auly a malých poslucháren, které projdou rekonstrukcí. Uzavřeno bude také Moresovo centrum, ve vstupní hale TÚ bude omezený pohyb, vstup na Ústav patologické fyziologie bude možný pouze bočním vchodem od Ústavu lékařské chemie a biochemie.

31. 8. 2011 – uzavření parkoviště pod TÚ. Na jeho místě bude vybudováno nové terasové parkoviště s dvojnásobnou kapacitou.

19. 9. 2011 – obnovení plného provozu auly a malých poslucháren (začátek semestru). Zároveň obnoven pohyb ve vstupní hale TÚ.

15. 6. 2012 – ukončení provozu auly a malých poslucháren za účelem dokončení rekonstrukce. Mikroskopický sál (interiérové vybavení) bude přestěhováno dle aktuální situace do budovy dostavby a částečně na Ústav histologie pro možnost zkoušení. Pracovny zaměstnanců knihovny budou vyklizeny.

31. 8. 2012 – předpokládané datum ukončení hlavní stavební činnosti. Některé z provozů budou již přestěhovány do dostavby, dojde k přestěhování Ústavu patologické fyziologie do bloku A TÚ (přesná lokalizace zatím není určena).

Omezení přístupu k budově:

Po dobu výstavby bude zachován přístup k Ústavu soudního lékařství, od 31. 8. 2011 zřejmě náhradní příjezdovou komunikací přímo z ulice Hněvotínská po okraji budoucího parkoviště přímo k zadnímu vchodu ústavu.

Přístup k zadnímu vchodu Ústavu patologie bude částečně omezen, vozidla budou zastavovat na rohu bloku A TÚ.

Zásobování budovy, včetně tlakových lahví, bude zajištěno bočními vchody v obou blocích TÚ (schodiště budou upravena pro možnost použití vozíků) a předním dolním vchodem, kde je dočasně umístěna správa budovy.

Zásobování tekutým dusíkem bude řešeno uvolněním příjezdu dle aktuální situace na staveništi. Bude vhodné, aby dotčené ústavy, tj. patologie a chemie, oznámily dovoz správci budovy s několikadenním předstihem.

Parkování.

Zásadní omezení parkování kolem Teoretických ústavů nastane 31. 8. 2011, kdy budou odstraněna i parkovací místa u bloku B Teoretických ústavů (28 míst nad stávajícím parkovištěm).

Vjezdové karty do areálu FN zůstávají v platnosti. Držitelé bezplatných karet (40 kusů) mají možnost požádat o dočasné převedení své vjezdové karty na kartu pro vjezd na stávající parkoviště pod TÚ, ale jen na období do 31. 8. 2011, kdy bude parkoviště uzavřeno.

Držitelé placených vjezdových karet budou po dobu výstavby, bohužel, značně limitováni v možnosti parkovat v areálu FN.

FN vybuduje v areálu pro držitele parkovacích karet (140 kusů) na stávající parkoviště pod TÚ náhradní parkoviště poblíž pevnůstky.

V souvislosti se zde popsanými omezeními a stavebním hlukem v příštích 18 měsících budou výše uvedené informace rozeslány všem zaměstnancům LF. Generální dodavatel GEMO Olomouc slíbil, že vyjde Lékařské fakultě maximálně vstříc z hlediska provozu.

14:46 odešel doc. Divoký (27 senátorů)

Ad 4. Různé

Senátoři upozornili na nedostatek vchodových dveří na TÚ, které nemají klasickou kliku, ale pouze kouli. Je tím omezen vstup do budovy. Tento problém bude řešen na rektorátě, který zajišťoval zakázku.

Předseda zvláštní volební komise pro volby kandidáta na funkci děkana Lékařské fakulty UP v Olomouci MUDr. Strojil seznámil senátory se jmény kandidátů na funkci děkana.

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. - Ústav mikrobiologie, LF UP,

doc. MUDr. Ivana Oborná, PhD - Porodnicko-gynekologická klinika, LF UP,

doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. - Hemato-onkologická klinika, LF UP.

Všichni kandidáti s návrhem kandidatury souhlasí. Bude zveřejněna oficiální kandidátská listina a dalším krokem bude prezentace jednotlivých kandidátů v úterý 12. 4 .2011 a volby kandidáta na děkana LF UP 19. 4. 2011.

Prof. Ehrmann sdělil senátorům, že budou od 1. 3. 2011 spuštěny nové stránky LF UP, kde již bude řada novinek vč. fotek senátorů, mailových adres atd.

MUC. Nudzajová přednesla stížnost studentů III. ročníku LF UP. Je problém se zápočty v předmětu Patologická fyziologie.

RNDr. Bezdičková reagovala, že nelze nařídit přednostovi ústavu, jakým způsobem bude udělovat zápočty.

V sylabech předmětu Patologická fyziologie je postup a podmínky udělení zápočtu jasně definován s tim, ze opravný termin zápočtového testu je na rozhodnutí přednosty ústavu. Současný Sa ZŘ nenařizuje počet pokusů pro udělení zápočtu. Vzniklou situaci objasní a dále bude řešit po návratu přednosty prof. Veselého ze služební cesty. V rámci udělovaných zkouškových termínů v letním semestru  požádala o dodržování SZŘ ze strany studentů, kdy příprava ke zkoušce a zkouška samotná není omluvou v řádné výuce. Dále požádala také přednosty preklinických oborů, v případě jejich vstřícnosti a udělení zkušebního termínu v rámci LS o načasování v době, kdy neprobíhá povinná výuka (tj. praktická cvičení a semináře), ale po konfrontaci s rozvrhem příslušného ročníku (viz. webové stránky LF - rozvrhy) o udělení termínu v rámci výuky, která není povinná (tj.přednášky).

MUDr. Horčička oznámil senátorů svou rezignaci na mandát senátora Akademického senátu LF UP z důvodu ukončení pracovního poměru na LF UP. Kolega Horčička odchází pracovat do SRN. Doc. Papajík MUDr. Horčičkovi poděkoval a popřál mnoho štěstí a osobních i pracovních úspěchů na nové pracovní pozici. Dle volebního jednacího řádu a výsledků voleb do AS LF UP bude na místo senátora povolána první náhradnice MUDr. I. Vágnerová.

Doc. Hajdúch pozval všechny senátory na slavnostní položení základního kamene dostavby TÚ a výstavby ÚMTM, které se bude konat 18. 3. 2011.

Doc. Vostálová upozornila na novou Kolektivní smlouvu na UP mezi vedením UP a odbory, která umožňuje zaměstnancům přidělovat stravenky. Děkan prof. Kolář bude o této situaci a možnostech na LF diskutovat s tajemníkem LF UP po jeho návratu z dovolené.

Zasedání AS LF UP bylo ukončeno v 15:05

Příští zasedání AS LF UP se bude konat 22. 3. 2011

Předseda Akademického senátu LF UP

doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.

Zapsala: Ivana Marešová